크로노스 헬스

CHRONOS HEALTH

디지털 트윈 헬스케어 × 분산형 인프라(DePIN)

클로드 코드(Claude Code) 전문가 수준 작업 절차서

작성자 : Johnnie

작성일 : 2026년 5월 12일

버전 : 1.0 (최초 초안)

# 목차

목차	1

0. 요약 (Executive Summary)	1

1. 프로젝트 헌장	1

1.1 비전 선언문	1

1.2 범위 (Scope)	1

1.3 이해관계자와 책임 분담	1

1.4 1년차 성공 지표	1

2. 시스템 아키텍처	1

2.1 상위 아키텍처	1

2.2 데이터 계층 (의료 데이터 격리)	1

2.3 머신러닝 계층	1

2.4 웹3 계층	1

3. 클로드 코드 작업 환경 구성	1

3.1 모노레포 구조	1

3.2 루트 CLAUDE.md 운영	1

3.3 .claude/ 디렉토리 (서브에이전트·훅·커맨드·MCP)	1

3.4 서브에이전트 운영 원칙	1

3.5 MCP 서버 구성	1

3.6 훅(Hooks)과 안전장치	1

4. 개발 절차 (명세 → 슬라이스 → 출시)	1

4.1 표준 사이클	1

4.2 작업 유형별 처리 방식	1

4.3 깃 워크트리(Worktree) 멀티 트랙	1

4.4 컨텍스트 위생	1

5. 단계별 로드맵	1

5.1 단계 요약	1

5.2 단계별 상세	1

6. 품질·테스트·보안	1

6.1 테스트 피라미드	1

6.2 머신러닝 품질 게이트	1

6.3 보안 기준선	1

6.4 가용성 목표	1

7. 규제·윤리·법무	1

7.1 규제 매트릭스	1

7.2 데이터 거버넌스 원칙	1

7.3 윤리 가이드라인	1

7.4 토큰 컴플라이언스	1

8. 토크노믹스와 웹3 운영	1

8.1 토큰 설계 (초안)	1

8.2 건강 기여 보상(Health-to-Earn) 정산	1

8.3 거버넌스	1

8.4 운영 보안	1

9. 리스크 등록부	1

10. 운영 리듬	1

10.1 정례 회의	1

10.2 매일	1

10.3 매주	1

11. 첫 1주 일자별 시작 가이드	1

12. 맺음말	1

# 0. 요약 (Executive Summary)

크로노스 헬스는 사용자의 정적·동적·환경 데이터를 통합해 '생물학적 나이(Biological Age)'와 '질병 위험 지수'를 산출하고, 데이터 주권을 사용자에게 돌려주는 '건강 기여 보상(Health-to-Earn)' 모델을 결합한 디지털 트윈 헬스케어 플랫폼이다. 본 문서는, 본 프로젝트의 첫날부터 LBank 상장까지의 작업 절차를 단계별로 정리한 운영 매뉴얼이다.

운영의 네 가지 핵심 원칙은 다음과 같다.

- 명세 우선 개발(Spec-Driven) : 모든 기능은 명세서에서 시작한다. 클로드 코드에 코드를 시키기 전에 '명세 → 아키텍처 → 작업 분해' 순으로 합의한 뒤 구현에 진입한다.

- 수직 슬라이싱(Vertical Slicing) : '예측 한 줄을 끝까지' 먼저 완성한다. 인프라·모델·UI·저장·리포트로 이어지는 얇은 한 줄을 1주 안에 동작시키고, 그 위에 살을 붙인다.

- 설계 단계 규제 반영(Compliance-by-Design) : 미국 HIPAA, 유럽 GDPR, 한국의 의료법·개인정보보호법·특정금융정보법 요건을 코드 작성 전 단계의 데이터 모델에 반영한다. 후속 리팩토링 비용이 가장 큰 영역이다.

- 재현 가능성(Reproducibility) : 모든 머신러닝 실험과 스마트 컨트랙트 배포는 깃 태그 + 실행 해시로 재현 가능해야 한다. 외부 감사 직전에 '커밋이 어디였더라' 같은 사고를 막는 유일한 방법이다.

# 1. 프로젝트 헌장

## 1.1 비전 선언문

「누구나 자신의 건강 데이터를 소유하고, 그 가치로 더 오래 건강하게 산다.」

크로노스 헬스는 사용자의 신체·생활·환경 데이터를 디지털 트윈으로 모델링해 노화 속도와 질병 발생 위험을 시뮬레이션하고, 이를 개선하기 위한 행동을 제안하며, 데이터 기여에 대해 토큰으로 보상한다.

## 1.2 범위 (Scope)

| 구분 | 포함 범위 | 1차 출시 제외 범위 |
| --- | --- | --- |
| 예측 영역 | 기대수명, 생물학적 나이, 10대 만성질환 위험도 | 암 조기 진단, 정신 질환 진단, 응급 알림 |
| 데이터 소스 | 설문, Apple HealthKit, Samsung Health, Oura, 의료기록(FHIR) | 병원 영상 데이터, 유전체 원본 VCF |
| 사용자 기능 | 리포트, 추세 분석, 행동 코치, 데이터 제공 보상 | 원격 진료, 처방, 보험 청구 |
| 블록체인 | ERC-20 토큰, 건강 기여 보상 컨트랙트, 영지식 증명 검증 | 자체 메인넷, NFT 마켓플레이스 |
| 출시 지역 | 한국 + 영어권 1차 출시 | 유럽(GDPR 별도 트랙으로 분리) |

## 1.3 이해관계자와 책임 분담

| 역할 | 책임 | 클로드 코드 활용 방식 |
| --- | --- | --- |
| 제품 책임자 (Johnnie) | 비전, 우선순위, 최종 의사결정 | 플랜 모드로 명세 합의, 주간 회고 |
| AI/머신러닝 리드 | 예측 모델, 평가, 모니터링 | 노트북 자동화, 실험 추적, 데이터셋 정제 |
| 백엔드/인프라 | API, 데이터 파이프라인, 보안 | 테스트 주도 구현, 인프라 코드(IaC) 작성 |
| 모바일/웹 | iOS·안드로이드·웹 UI, HealthKit 연동 | 컴포넌트 단위 생성, 시각 회귀 테스트 |
| 블록체인 엔지니어 | ERC-20, 건강 기여 보상 컨트랙트, 영지식 회로 | Foundry 기반 TDD, 가스 비용 프로파일링 |
| 컴플라이언스/법무 | 의료법, 개인정보, 가상자산 사업자 요건 | 조항 추출, 정책 문서 초안 |
| 보안 책임자 | 위협 모델링, 외부 감사 대응 | 정적 분석, 비밀키 스캔, 퍼지 테스트 |

## 1.4 1년차 성공 지표

- 월간 활성 사용자(MAU) 5만 명 / 30일 잔존율 30% 이상

- 예측 모델 정확도(AUROC) : 5년 내 주요 만성질환 발생에 대해 0.78 이상

- 데이터 제공 동의율 40% 이상 (건강 기여 보상 참여)

- 토큰 컨트랙트 외부 감사(CertiK 또는 Trail of Bits)에서 고위험·치명적 결함 0건

- LBank 또는 동급 거래소 상장 + 마켓 메이커 계약 체결

# 2. 시스템 아키텍처

## 2.1 상위 아키텍처

크로노스 헬스는 네 개의 큰 도메인으로 분리된 모듈식 아키텍처로 설계한다. 각 도메인은 독립 배포가 가능하며, 클로드 코드 작업도 도메인 단위로 분기한다.

| 도메인 | 기술 스택 | 책임 |
| --- | --- | --- |
| 클라이언트 | React Native (Expo), Next.js, TanStack Query | 사용자 경험, 웨어러블 SDK 연동, 오프라인 캐싱 |
| API 게이트웨이 | NestJS(TypeScript), Fastify, 내부 gRPC | 인증, 권한, 호출 제한, 데이터 주권 강제 적용 |
| 데이터·머신러닝 | Python, FastAPI, PostgreSQL, TimescaleDB, MLflow, Ray | ETL, 피처 스토어, 모델 학습·서빙, 드리프트 모니터링 |
| 웹3(Web3) | Solidity, Foundry, OpenZeppelin, Circom(영지식), TheGraph | 토큰, 건강 기여 보상 컨트랙트, 영지식 증명 검증 |
| 저장소 | PostgreSQL(메타), TimescaleDB(시계열), S3(원본), IPFS(공개 메타) | 데이터 계층 분리 + 개인정보 격리 |
| 인프라 | AWS 서울 리전, Terraform, GitHub Actions, Docker, k8s(EKS) | 인프라 코드, 자동 배포, 감사 로그 |

## 2.2 데이터 계층 (의료 데이터 격리)

- 개인식별정보(PII)는 별도 '신원 금고(identity-vault)' 서비스에서만 다루고, 분석 DB에는 의사식별자(user_pseudonym_id)만 존재한다.

- 원본 의료 데이터는 KMS로 암호화된 S3 영역에 저장하고, 분석 단계로 갈수록 익명화 수준을 강화한다 (브론즈 → 실버 → 골드).

- 모든 데이터 접근은 감사 로그(audit_log) 테이블에 기록되며, 추가만 가능하고 7년간 보관한다.

- '잊혀질 권리' 요청은 신원 금고의 매핑만 끊으면 분석 DB 데이터는 통계적 익명 상태로 잔존이 가능하다. 단, 법무 검토를 거쳐야 한다.

## 2.3 머신러닝 계층

- 피처 스토어 : Feast 기반, 온라인(Redis)/오프라인(Parquet on S3) 분리.

- 모델군 : (a) PhenoAge 계열 회귀 — 생물학적 나이, (b) 트랜스포머 시계열 — 12개월 위험 변화, (c) 생존분석(DeepHit) — 사건별 위험률(hazard).

- 실험 관리 : MLflow + DVC. 모든 실험은 데이터셋 해시 + 설정 + 깃 SHA 세 가지로 식별한다.

- 서빙 : Triton 또는 BentoML, A/B 트래픽 분할은 API 게이트웨이에서 결정.

- 드리프트 모니터링 : Evidently AI로 PSI/KS 지표 측정, 임계치 초과 시 PagerDuty와 슬랙으로 알림.

## 2.4 웹3 계층

- 체인 선택 : 1차 Polygon PoS(가스비 저렴, EVM 호환), 추후 Base·Arbitrum 확장 검토.

- 핵심 컨트랙트 : ChronosToken(ERC-20), DataVault(사용자 데이터 메타 해시 보관), RewardDistributor(데이터 기여 보상 정산), ZKVerifier(건강 증명 검증).

- 영지식 회로 : Circom으로 'BMI ∈ [a,b]', 'HRV ≥ X' 같은 단순 술어부터 시작. 회로 복잡도와 증명 생성 시간을 모바일에서 측정해 한계를 설정.

- 자금 관리 : Gnosis Safe(3-of-5 멀티시그), 컨트랙트 업그레이드는 OpenZeppelin Defender + 48시간 타임락(TimeLock)으로 강제.

# 3. 클로드 코드 작업 환경 구성

클라우드 브릿지 프로젝트에서 검증된 운영 패턴을 크로노스 헬스에 맞게 확장한다. 본 장은 '저장소를 새로 만드는 첫날' 기준으로 작성한다.

## 3.1 모노레포 구조

chronos-health/ ├── apps/ │   ├── mobile/          # React Native (Expo) │   ├── web/             # Next.js (마케팅 + 대시보드) │   └── admin/           # 내부 운영 콘솔 ├── services/ │   ├── gateway/         # NestJS API 게이트웨이 │   ├── identity/        # 개인정보 금고 (격리 배포) │   ├── ingestion/       # 웨어러블/의료기록 수집 │   ├── ml-serving/      # FastAPI + Triton │   └── reward/          # 온체인 정산 인덱서 ├── ml/ │   ├── pipelines/       # Kedro 또는 Prefect │   ├── models/          # PyTorch / scikit-learn │   └── notebooks/       # 탐색용 (커밋은 .py 변환 후) ├── contracts/           # Foundry 워크스페이스 ├── packages/            # 공유 TS 라이브러리 (types, sdk, ui) ├── infra/               # Terraform + Helm ├── docs/                # 아키텍처 결정 기록, 명세, 컴플라이언스 └── .claude/             # 클로드 코드 설정 (3.3 참조)

## 3.2 루트 CLAUDE.md 운영

CLAUDE.md는 클로드 코드가 매 세션 자동으로 읽는 '프로젝트의 상수'를 담는다. 클라우드 브릿지의 교훈은 이 파일을 '짧고 단호하게' 유지하는 것이다. 길어질수록 클로드가 덜 따른다.

- 프로젝트 한 줄 요약 + 현재 단계 (예: '단계 2 - 웨어러블 수집')

- 절대 규칙 (예: '개인정보는 분석 DB 스키마에 절대 넣지 않는다', '모든 외부 호출은 lib/http로만 한다')

- '먼저 읽어라' 링크 : docs/adr/, docs/spec/current.md

- 작업 시작 시 체크리스트 (테스트 먼저, 타입 우선, 변경 전 플랜 모드)

- 금지 사항 (main에 강제 푸시, 비밀키 커밋, 마이그레이션 없는 스키마 변경)

도메인별 CLAUDE.md는 해당 폴더 안에 두고, 그 폴더에서 작업할 때만 자동으로 로드되게 한다 (예: contracts/CLAUDE.md에 Foundry·Slither 규칙).

## 3.3 .claude/ 디렉토리 (서브에이전트·훅·커맨드·MCP)

.claude/ ├── agents/ │   ├── compliance-reviewer.md   # 개인정보·HIPAA 관점 코드 리뷰 │   ├── solidity-auditor.md      # 컨트랙트 변경 정적 분석 │   ├── ml-experimenter.md       # 실험 설계 + MLflow 기록 │   ├── test-writer.md           # 누락 테스트 자동 생성 │   └── docs-curator.md          # 결정 기록/명세 업데이트 ├── commands/ │   ├── spec.md                  # /spec <기능>      — 명세 초안 │   ├── adr.md                   # /adr  <결정>      — 결정 기록 작성 │   ├── slice.md                 # /slice <기능>     — 수직 슬라이스 분해 │   └── audit-prep.md            # /audit-prep       — 감사 패키지 생성 ├── settings.json                # 권한 화이트리스트, 허용 명령 ├── settings.local.json          # 로컬 비밀 (커밋 금지, .gitignore) └── hooks/     ├── pre-commit.sh            # 비밀키 스캔, eslint, ruff, forge fmt     ├── pre-edit.sh              # 개인정보 영역 편집 시 경고     └── post-tool-use.sh         # 테스트 명령 후 결과 요약

## 3.4 서브에이전트 운영 원칙

일반 작업은 메인 컨텍스트에서 진행하되, 다음 네 가지는 항상 서브에이전트로 분리한다.

- 컴플라이언스 리뷰어 : PR 단위로 자동 실행. 개인정보 누출 패턴, 로깅 위반, 감사 로그 누락 점검.

- 솔리디티 감사관 : contracts/ 변경 시 Slither·Aderyn 실행 결과와 변경 의도의 정합성 확인.

- 머신러닝 실험가 : 새 실험 요청 시 데이터셋 검증 → 학습 → 평가 → MLflow 기록까지 단발 위임.

- 테스트 작성자 : 메인 세션이 구현을 끝낸 직후, 테스트 커버리지 보강만 별도로 위임.

클라우드 브릿지에서 학습한 핵심 — 서브에이전트는 결과를 '요약'으로만 받고 코드를 그대로 신뢰하지 않는다. 메인 에이전트가 변경 이력을 다시 읽어보고 합친다.

## 3.5 MCP 서버 구성

| MCP | 용도 | 권한 모드 |
| --- | --- | --- |
| github | PR 생성, 이슈 조회, 리뷰 코멘트 | 읽기+쓰기, 보호 브랜치 제외 |
| postgres (개발 전용) | 로컬 개발 DB 스키마 점검, 시드 데이터 | 개발 환경 한정, 운영 DB는 절대 연결 금지 |
| mlflow | 실험 결과 조회, 모델 메타 비교 | 읽기 전용 |
| sentry / datadog | 운영 에러·로그 조회, 인시던트 분류 | 읽기 전용 |
| linear 또는 jira | 스프린트 작업 동기화 | 읽기+쓰기 |
| filesystem (샌드박스) | 스크래치 파일, 보고서 생성 | outputs/ 디렉토리 한정 |

## 3.6 훅(Hooks)과 안전장치

- pre-commit : gitleaks, eslint --max-warnings 0, ruff, mypy --strict, forge fmt --check, Slither(컨트랙트 변경 시), prettier.

- pre-edit : services/identity/ 또는 docs/compliance/ 편집 시도 시 사용자 확인을 요구하는 경고.

- session-start : 마지막 머지된 PR 요약과 미해결 할 일 목록을 메인 컨텍스트로 자동 주입.

- 권한 설정(settings.json) : rm -rf, terraform apply, foundry deploy 같은 위험 명령은 '확인 요청' 모드. CI 자동 명령은 허용.

# 4. 개발 절차 (명세 → 슬라이스 → 출시)

## 4.1 표준 사이클

- 포착 : Linear 이슈 또는 docs/spec/draft/에 한 문장 문제 정의.

- 명세 : /spec 명령 → docs/spec/<기능>.md (목표 / 비목표 / API / 데이터 / 위험 / 미해결 질문).

- 계획 : 클로드 코드의 플랜 모드(Plan Mode)로 작업 분해. 사람이 승인할 때까지 코드 변경 금지.

- 슬라이스 : /slice 명령 → 가장 얇은 수직 슬라이스 하나를 1~3일 내 완료할 단위로 쪼갠다.

- TDD : 실패하는 테스트 → 구현 → 통과 → 리팩토링. 메인 에이전트가 진행하고 테스트 작성자 에이전트가 보강.

- 셀프 리뷰 : 클로드에게 '본인의 변경 이력을 외부 시각으로 비판하라' 요청 + 컴플라이언스 리뷰어 동시 호출.

- PR : 자동 템플릿 (명세 링크 / 마이그레이션 영향 / 보안 영향 / 롤백 절차).

- 리뷰 : 사람 1명 + 클로드의 /review 슬래시 커맨드.

- 머지 : 스쿼시 머지, 컨벤셔널 커밋. main은 항상 그린(green) 상태.

- 출시 : 카나리 5% → 25% → 100%. 지표는 그라파나 대시보드 자동 링크.

- 결정 기록 : 비가역적 결정은 docs/adr/NNNN-*.md로 기록. /adr 명령 사용.

## 4.2 작업 유형별 처리 방식

| 작업 유형 | 클로드 코드 운영 방식 |
| --- | --- |
| UI 변경 | 플랜 없이 직접 진행 가능. Storybook + 시각 회귀(Playwright) 필수. |
| API 추가 | OpenAPI 명세 우선 → 코드 생성. 클라이언트 SDK는 자동 생성. |
| DB 마이그레이션 | 플랜 모드 강제. 마이그레이션 → 백필 → 코드 배포 → 마이그레이션 정리 네 단계 분리 PR. |
| ML 변경 | 머신러닝 실험가 서브에이전트. 모델 PR에는 학습 데이터 해시·평가 리포트 첨부 필수. |
| 스마트 컨트랙트 | 플랜 모드 + 솔리디티 감사관 + 변경 라인 단위 가스 비교 + 테스트넷 배포 후 사람 최종 승인. |
| 보안·개인정보 영역 | 컴플라이언스 리뷰어 + 사람 2명 리뷰. 다른 작업과 같은 PR에 섞지 않는다. |

## 4.3 깃 워크트리(Worktree) 멀티 트랙

클라우드 브릿지에서 효과를 본 패턴 — 동시에 진행되는 작업이 세 개 이상이 되면 깃 워크트리로 디렉토리를 분리하고, 각 워크트리마다 별도의 클로드 코드 세션을 띄운다. 컨텍스트가 섞이지 않고, 한 트랙이 실패해도 다른 트랙은 계속 흐른다.

git worktree add ../chronos-ml-v2     feature/ml-pheno-age-v2 git worktree add ../chronos-contracts feature/reward-distributor git worktree add ../chronos-hotfix    hotfix/oura-rate-limit

## 4.4 컨텍스트 위생

- 세션이 길어지면 /compact 또는 명시적 요약 후 새 세션을 시작한다.

- 작업이 끝나면 docs/journal/YYYY-MM-DD.md에 결정·실패·미해결 이슈를 자동 기록.

- 매주 금요일 문서 큐레이터 에이전트가 결정 기록·명세 업데이트 PR을 생성하면 사람이 머지.

# 5. 단계별 로드맵

## 5.1 단계 요약

| 단계 | 기간 | 핵심 산출물 | 종료 조건 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 기반 구축 | 0~4주 | 모노레포, CI/CD, CLAUDE.md, 결정 기록 1~5 | main 항상 그린, 배포 파이프라인 작동, 보안 기준선 확립 |
| P1 예측 MVP | 5~12주 | 설문 + 계산식 기반 예측, 웹·모바일 셸 | 100명 베타, 리포트 1종 정식 출고 |
| P2 웨어러블·EHR | 13~22주 | HealthKit/Samsung/Oura 연동, FHIR 일부 | 동적 데이터 입력 → 추세 정확도 검증 |
| P3 ML 엔진 v1 | 23~34주 | PhenoAge 계열 회귀, 생존분석, 드리프트 모니터링 | AUROC 0.78 이상, 카나리 안정 운영 |
| P4 웹3 알파 | 35~44주 | 테스트넷 ERC-20, 보상 정산, 영지식 PoC | 내부 데모, 감사 준비 자료 패키지 |
| P5 메인넷·감사 | 45~52주 | Polygon 메인넷, CertiK 감사 통과 | 토큰 발행, Defender 운영, 마켓 메이커 LOI |
| P6 상장·시장 진입 | 53~64주 | LBank 상장, 데이터 파트너십 | MAU 5만, 30일 잔존 30%, 토큰 유동성 확보 |

## 5.2 단계별 상세

### 단계 0 — 기반 구축 (0~4주)

- 모노레포 초기화(pnpm + Turborepo), CI(GitHub Actions), 환경별 비밀 관리(SOPS + age).

- Terraform으로 AWS 서울 리전 기본 계정과 개발·스테이징·운영 VPC 구성.

- CLAUDE.md, 서브에이전트, 훅, MCP를 모두 이 시점에 설정.

- 결정 기록 0001~0005 : 모노레포, 클라우드 리전, 개인정보 격리, 토큰 체인 선택, 코딩 표준.

- 종료 조건 : '헬로 월드' 서비스 하나가 개발 → 스테이징으로 자동 배포되고 Datadog APM이 들어오는 것을 확인.

### 단계 1 — 예측 MVP (5~12주)

- 설문 15~25문항 → 결정형 위험 계산식(공개 논문 계수)으로 첫 리포트.

- 리포트는 PDF 출력 + 앱 내 인터랙티브 카드 2종 (생체 나이, 5년 위험 Top 3).

- 100명 비공개 베타. Mixpanel + PostHog 이벤트, 순추천지수(NPS) 측정.

- 종료 조건 : 베타 NPS 30 이상, 크래시 없는 세션 99.5%, 리포트 출고 SLO p95 3초 미만.

### 단계 2 — 웨어러블·의료기록 (13~22주)

- Apple HealthKit, Samsung Health 우선. Oura·Fitbit은 OAuth로 후속 추가.

- FHIR(R4) 클라이언트로 한국 일부 병원(시범)에서 동의 기반 의료기록 수집.

- 실시간 메트릭 시계열 → TimescaleDB 하이퍼테이블. 일별 집계 → ML 피처.

- 종료 조건 : 90일 보유 사용자 50명 이상이 매주 30회 이상 동기화 이벤트를 발생시킨다.

### 단계 3 — ML 엔진 v1 (23~34주)

- 피처 스토어 정착(Feast). 학습 데이터셋은 dataset_v1 해시로 고정.

- PhenoAge 계열 회귀, DeepSurv 위험률, 트랜스포머 12개월 변화 모델.

- 챔피언-챌린저 운영. A/B 트래픽 분기는 게이트웨이에서.

- 종료 조건 : 메인 모델 AUROC 0.78 이상, 생체 나이 MAE 4년 이하, 드리프트 알림 오탐 월 1건 이하.

### 단계 4 — 웹3 알파 (35~44주)

- Foundry 워크스페이스, OpenZeppelin 표준 ERC-20 + ERC-20Votes + Permit.

- RewardDistributor : 머클 드롭 + 사용자별 호출 제한 + 비상 일시정지(emergency pause).

- 영지식 PoC : Circom으로 'HRV 분포 조건 충족' 회로, Groth16, 모바일에서 증명 생성 시간 측정.

- 업그레이드 가능 프록시 채택 여부는 결정 기록에 명시. 채택 시 48시간 타임락 + Gnosis Safe 3-of-5.

- 종료 조건 : 테스트넷에서 1만 사용자 시뮬레이션 통과, 내부 위협 모델링 완료.

### 단계 5 — 메인넷·감사 (45~52주)

- Polygon 메인넷 배포. 베스팅 컨트랙트로 팀·투자자 락업.

- 외부 감사 : CertiK 또는 Trail of Bits. 감사 패키지는 /audit-prep으로 자동 생성.

- OpenZeppelin Defender Sentinel + Tenderly로 24시간 365일 모니터링.

- 종료 조건 : 고위험·치명적 결함 0건, 감사 보고서 공개, 거래소 상장 신청 자료 완성.

### 단계 6 — 상장·시장 진입 (53~64주)

- LBank 또는 동급 거래소 1~2곳 상장. 마켓 메이커(MM) 계약 3개월.

- 데이터 파트너십 : 보험사·대학병원·제약사 익명 통계 라이선스.

- 이 시점부터는 토큰 가격 변동성에 휘둘리지 않도록 운영 지표(MAU·리포트 사용)와 토큰 지표를 별도 대시보드로 분리.

- 종료 조건 : 상장 후 90일 일평균 거래량 목표 달성, 마켓 메이커 KPI 충족.

# 6. 품질·테스트·보안

## 6.1 테스트 피라미드

| 계층 | 도구 | 커버리지 목표 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 단위 | Vitest, pytest, forge test | 85% 이상 | 순수 함수, 변환기, 컨트랙트 함수 |
| 계약(서비스 간) | Pact, OpenAPI 스냅샷 | 주요 엔드포인트 100% | 게이트웨이 ↔ ML 서빙 ↔ 수집 |
| 통합 | testcontainers, anvil(로컬 EVM) | 주요 시나리오 | DB 마이그레이션 포함 |
| 엔드 투 엔드 | Playwright(웹), Detox(RN) | 스모크 30분 내 | 야간 매일, PR 시 온디맨드 |
| 속성 기반 | fast-check, hypothesis, forge invariant | 리스크 큰 영역 | 수치 모델, 토큰 회계 |
| 부하 | k6 | SLO 검증 | 주간 또는 변경 시 |
| 카오스 | Gremlin 또는 LitmusChaos | 월 1회 | 단계 4부터 도입 |

## 6.2 머신러닝 품질 게이트

- 모델 PR은 학습 데이터 해시, 학습 설정, 평가 리포트(데이터 슬라이스별)를 첨부해야 머지 가능.

- 공정성(Fairness) 슬라이스 : 연령대·성별·지역별 성능 격차 임계치. 초과 시 자동 실패 처리.

- 추론 지연 p95 200ms 이하, 콜드 스타트 1.5초 이하.

- 섀도우 배포 7일 후 카나리 진입.

## 6.3 보안 기준선

- 비밀키 : SOPS + age, GitHub Actions에는 키 없는(OIDC) 방식으로만 주입. .env 파일 커밋 금지.

- 의존성 : Renovate 주간 자동 PR, npm audit / pip-audit / cargo audit를 CI 게이트로.

- 정적 분석(SAST) : Semgrep + GitHub CodeQL, 컨트랙트는 Slither + Aderyn.

- 동적 분석(DAST) : OWASP ZAP을 스테이징에서 야간 실행.

- 위협 모델링 : 단계 1·3·5에서 각각 1회 STRIDE 방식으로 재실시.

- 인시던트 대응 : SOC2 경량 절차. 런북은 docs/runbooks/에 두고 분기마다 모의 훈련.

## 6.4 가용성 목표

- 앱 API 99.9%, 토큰 정산 인덱서 99.95%, 컨트랙트 비상 일시정지는 24시간 365일 온콜.

- 재해 복구 : RPO 15분, RTO 4시간 (단계 3 이후).

# 7. 규제·윤리·법무

## 7.1 규제 매트릭스

| 영역 | 한국 | 글로벌(1차) |
| --- | --- | --- |
| 개인정보 | 개인정보보호법, 정보통신망법 | GDPR(유럽 일부 출시 시), CCPA(미국) |
| 의료 | 의료법, 의료기기법, 생명윤리법 | HIPAA(미국)는 향후 진출 시 별도 트랙 |
| 가상자산 | 특정금융정보법(FIU 신고), 가상자산이용자보호법 | MiCA(유럽), FATF 트래블 룰 |
| AI | AI기본법(2026 시행) | EU AI Act (고위험 분류 가능성) |

## 7.2 데이터 거버넌스 원칙

- 최소 수집 : 예측에 필요한 최소 변수만 수집. 새 변수 도입은 결정 기록 + 법무 검토.

- 목적 결합 : 모든 데이터 사용처는 목적 코드(purpose_code)로 태깅하고, 다른 목적으로 사용 시 자동 차단.

- 동의 원장 : 동의 변경 이력은 추가만 가능. 사용자 화면에서 언제든 철회 가능.

- 민감 필드 금고 : 가족력·정신건강·유전 정보는 별도 컬럼 + 별도 KMS 키.

## 7.3 윤리 가이드라인

- UI 문구에 '사망일', '죽음', '여명' 같은 단정적 표현을 금지한다. '건강 위험 추정', '개선 여지'로 표현한다.

- 사용자 위험 점수가 임계치 이상으로 상승할 경우 자살예방상담전화(국번 없이 1393)와 정신건강위기상담전화(1577-0199) 안내를 자동 노출한다.

- 미성년자(만 19세 미만) 사용은 차단한다. 가족 위임 계정은 별도 흐름으로 분리한다.

- 설명 가능성 : 위험 점수 산출 근거 상위 3개 요인 제시와 함께 개선 행동을 제안한다.

## 7.4 토큰 컴플라이언스

- 토큰 분류 : 유틸리티 토큰 의견서를 한국 + 케이맨·싱가포르 등 발행 법인 관할 법무법인에서 모두 수령.

- KYC/AML : 토큰 수령 한도 + 익명 사용자 상한선. 거래소 상장 전 단계부터 적용.

- 백서·토크노믹스 : 감사 신청 전 v1.0 공개, 변경은 거버넌스 투표 + 공시.

# 8. 토크노믹스와 웹3 운영

## 8.1 토큰 설계 (초안)

| 항목 | 값(초안) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 심볼(Symbol) | CHRO | 최종 확정은 상장 직전 |
| 표준(Standard) | ERC-20 + Permit + Votes | Polygon PoS 1차 |
| 총 발행량 | 10억 (1,000,000,000) | 고정(추가 인플레이션 없음) |
| 분배 | 커뮤니티 40% / 생태계 25% / 팀 15%(4년 베스팅, 1년 클리프) / 투자자 10% / 트레저리 7% / 유동성 3% | 베스팅은 Sablier 또는 자체 컨트랙트 |
| 효용 | 데이터 보상, 프리미엄 결제, 거버넌스, 파트너십 라이선스 결제 | 각 효용은 별도 결정 기록 |
| 소각 | 프리미엄 결제 수익의 20%를 분기마다 소각 | 투명성을 위해 온체인 로그 |

## 8.2 건강 기여 보상(Health-to-Earn) 정산

- 주간 정산 : 사용자별 기여 점수 = (데이터 신선도 × 품질 × 동의 범위).

- 정산은 머클 드롭 방식. 사용자가 직접 클레임 트랜잭션을 보내야 토큰이 이전된다(가스 효율).

- 시빌 공격 방지 : 디바이스 어테스테이션 + 단순 KYC 등급제 + 건강 증명(영지식 술어).

## 8.3 거버넌스

- Snapshot으로 오프체인 투표 → 통과 시 온체인 타임락 큐잉 → 48시간 후 실행.

- 정족수 : 발행량의 4% 참여 + 단순 과반. 핵심 항목(컨트랙트 업그레이드)은 60% 찬성 필요.

- 위임(Delegation) 허용. 베스팅 중인 토큰도 의결권 행사 가능.

## 8.4 운영 보안

- Gnosis Safe 3-of-5, 키는 Ledger 하드웨어 지갑 + 지리적 분산.

- OpenZeppelin Defender Sentinel : 비정상 대량 이체, 권한 변경, 가스 급등 알림.

- 버그 바운티 : Immunefi에 등록, 상한 10만 달러로 시작해 단계적 증액.

# 9. 리스크 등록부

| 리스크 | 영향 | 대응 방안 |
| --- | --- | --- |
| 모델 정확도 부족 → 신뢰 하락 | 높음 | 공개 데이터셋 + 의료 자문 + 챔피언-챌린저. 정확도가 임계치 미달일 때는 예측 노출 차단. |
| 개인정보 유출 | 치명적 | 신원 금고 격리, 필드 단위 KMS, 감사 로그, 분기마다 침투 테스트, 보험 가입. |
| 사망·자해 관련 윤리 이슈 | 치명적 | UI 문구 가이드라인, 위험 임계 시 상담 리소스 자동 노출, 미성년자 차단, 법무 검토서. |
| 규제 변경 (AI 기본법, 가상자산법) | 높음 | 분기마다 법무 업데이트, 모듈식 아키텍처로 빠른 대응. |
| 스마트 컨트랙트 취약점 | 치명적 | OpenZeppelin + 외부 감사 + 바운티 + 타임락 + 보유 한도 상한. |
| 토큰 가격 변동으로 이용자 이탈 | 중간 | 포인트 → 토큰 전환 옵션, 가격이 아닌 효용 중심 마케팅. |
| 웨어러블 업체의 API 정책 변경 | 중간 | 어댑터 추상화, 2개 이상 업체 동시 지원, 약관 변경 모니터링. |
| 채용 지연으로 일정 지연 | 중간 | 단계 게이트에서 인력 확인. 클로드 코드로 1인 다역 가능한 영역 명시. |

# 10. 운영 리듬

## 10.1 정례 회의

- 월요일 : 주간 플래닝(명세 확정, 슬라이스 분배) — 60분.

- 수요일 : ML·컨트랙트 도메인 듀얼 트랙 데모 — 30분.

- 금요일 : 회고 + 결정 기록·문서 머지 — 45분.

- 월말 : 보안·컴플라이언스 리뷰 — 90분.

## 10.2 매일

- 아침 : 클로드 코드의 session-start 훅이 어제 머지된 PR, 미해결 할 일, 알림 요약을 제공.

- 저녁 : 문서 큐레이터 에이전트가 작업 일지 초안을 작성하고 사람이 확인.

## 10.3 매주

- 자동 감사 패키지 생성(/audit-prep)으로 변경 영향 보고서를 docs/audit/YYYY-WW.md에 저장.

- 의존성 업데이트 PR 리뷰.

- ML 드리프트 대시보드 확인.

# 11. 첫 1주 일자별 시작 가이드

| 일자 | 메인 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 1일차 | 저장소 초기화, CI 골격, CLAUDE.md v0, 결정 기록 0001 모노레포 결정 | main에 첫 커밋, 헬로 월드 서비스 빌드 |
| 2일차 | 환경별 비밀 관리, Terraform 기본 계정, IAM, KMS | 개발 VPC 생성, 비밀 파이프라인 가동 |
| 3일차 | .claude/ 서브에이전트 4종 정의, 훅 작성 | 컴플라이언스 리뷰어 + 솔리디티 감사관 동작 확인 |
| 4일차 | 명세 템플릿 + /spec, /slice, /adr 슬래시 커맨드 | 첫 명세 docs/spec/risk-survey.md 작성 |
| 5일차 | 단계 1 슬라이스 분해 + Linear 이슈 생성 | 10개 이슈, 2주 스프린트 시작 가능 |
| 6일차 | TDD로 첫 계산기 구현, 단위 테스트 | /api/v1/risk-estimate 엔드포인트 정상 동작 |
| 7일차 | 데모 + 회고 + 1주차 회고록 작성 | 다음 주 계획 확정 |

# 12. 맺음말

크로노스 헬스는 기술의 깊이와 윤리의 무게가 동시에 요구되는 프로젝트다. 폼코치에서 사용자 경험을, 투윈즈닷컴에서 데이터 모델링을, 클라우드 브릿지에서 운영 안정성을 익혔다면, 이 프로젝트의 새 영역은 '의료·금융 규제'와 '신뢰의 운영'이다. 빠르게 만들고 싶을수록 결정 기록에 근거를 적고, 작은 PR로 머지하고, 컴플라이언스 영역은 빨리 가지 말 것.

클로드 코드는 이 작업의 가장 빠른 동료가 될 수 있지만, 의사결정과 책임은 사람의 몫이다. 본 문서는 그 협업의 표준을 정의한다.

— 문서 끝 —